| 33 | APLICACIÓN DE INDICADORES DEL PROYECTO |
| --- | --- |

Instrucciones Generales: El Informe consiste en evidenciar el desarrollo de los indicadores (METRICAS) del proyecto en cuanto a los resultados obtenidos y el desempeño general del proyecto, respecto a lo planificado.

1.    VARIABLE DEPENDIENTE (NO SW):

| INDICADOR (METRICA) DEL PROYECTO – VARIABLE DEPENDIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | FORMULA | ANEXO (tabla de datos) |
| Reducción del tiempo promedio de procesamiento | RTPS=((TPantes−TPsistema)/TPantes)×100 = 28.57 % | Anexo A.1 |
| Mejora de trazabilidad completa de interacciones | MTC=NTCsistema−NTCantes = 100 %−73.33 % = 26.67 p.p. | Anexo A.2 |

2.    PRODUCTO (VI):

| INDICADOR (METRICA) DEL PRODUCTO TRANSACCIONAL (NO IA)– VARIABLE INDEPENDIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | FORMULA | ANEXO (tabla de datos) |
| Facturas automáticas generadas sin errores | PFSA=(Fcorrectas/Fprogramadas)×100 = 30/30×100 = 100 % | Anexo B.1 |
| Operaciones críticas atendidas en ≤ 3 segundos | POC3=(O≤3s/Oevaluadas)×100 = 60/60×100 = 100 % | Anexo B.2 |

| INDICADOR (METRICA) DEL PRODUCTO BUSINESS INTELLIGENT – VARIABLE INDEPENDIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | FORMULA | ANEXO (tabla de datos) |
| Exactitud de indicadores comerciales del dashboard | EIBI=(Vcoincidentes/Vverificados)×100 = 24/24×100 = 100 % | Anexo C.1 |
| Cargas de dashboards completadas en ≤ 3 segundos | PCD3=(C≤3s/Ctotales)×100 = 30/30×100 = 100 % | Anexo C.2 |

| INDICADOR (METRICA) DEL PRODUCTO INTELIGENCIA ARTIFICIAL – VARIABLE INDEPENDIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | FORMULA | ANEXO (tabla de datos) |
| Recall de clientes que no renovarán | Recall=VP/(VP+FN)×100 = 24/(24+6)×100 = 80.00 % | Anexo D.1 |
| Precisión de alertas de no renovación | Precisión=VP/(VP+FP)×100 = 24/(24+5)×100 = 82.76 % | Anexo D.1 |

3.    ANEXOS

EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE LAS METRICAS DE CADA ITEM

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Responsable | Revisado Por: | Aprobado Por: | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Jefferson Peña Serrano |  |  |  | Indicadores simulados |

ANEXO A.1 — Comparación de tiempos de procesamiento

Columnas requeridas: ID de prueba, cliente piloto, operación, fecha, hora de inicio, hora de fin, tiempo total, método, responsable, resultado y observaciones.

| ID | Operación | Antes (min) | Sistema (min) | Reducción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Nueva suscripción | 32 | 10.3 | 67.81 % |
| PR-02 | Renovación | 29 | 6.5 | 77.59 % |
| PR-03 | Cambio de plan | 35 | 5.6 | 84.00 % |
| PR-04 | Cancelación | 31 | 4.8 | 84.52 % |
| PR-05 | Nueva suscripción | 28 | 9.9 | 64.64 % |
| PR-06 | Renovación | 34 | 6.7 | 80.29 % |
| PR-07 | Nueva suscripción | 30 | 10.8 | 64.00 % |
| PR-08 | Cambio de plan | 33 | 5.9 | 82.12 % |
| PR-09 | Renovación | 27 | 6.3 | 76.67 % |
| PR-10 | Cancelación | 36 | 4.9 | 86.39 % |
| Promedio | — | 31.5 | 7.17 | 77.24 % |

ANEXO A.2 — Trazabilidad de interacciones

Columnas requeridas: ID de interacción, cliente piloto, fecha y hora, usuario responsable, tipo de interacción, resultado, observación, registro completo y evidencia.

| Cliente piloto | Método | Evaluadas | Completas | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLI-P01 | Proceso anterior | 10 | 7 | 70.00 % |
| CLI-P02 | Proceso anterior | 10 | 7 | 70.00 % |
| CLI-P03 | Proceso anterior | 10 | 8 | 80.00 % |
| Total | Proceso anterior | 30 | 22 | 73.33 % |
| CLI-P01 | Plataforma | 10 | 10 | 100.00 % |
| CLI-P02 | Plataforma | 10 | 10 | 100.00 % |
| CLI-P03 | Plataforma | 10 | 10 | 100.00 % |
| Total | Plataforma | 30 | 30 | 100.00 % |

ANEXO B.1 — Facturación automática

Columnas requeridas en el registro detallado: ID de factura, cliente, suscripción, plan, fecha programada, fecha generada, importe esperado, importe obtenido, datos correctos, intervención manual, error, resultado y evidencia.

| Plan | Programadas | Generadas | Correctas | Errores | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Básico | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 % |
| Profesional | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 % |
| Empresarial | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 % |
| Total | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 % |

ANEXO B.2 — Tiempos de respuesta transaccionales

Columnas requeridas: ID, operación, usuario, fecha y hora, inicio, fin, duración en segundos, resultado, mensaje de error, navegador y evidencia.

| Operación | Pruebas | ≤ 3 s | Promedio | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de cliente | 15 | 15 | 1.42 s | 2.10 s |
| Creación de suscripción | 15 | 15 | 1.96 s | 2.70 s |
| Renovación | 15 | 15 | 2.14 s | 2.90 s |
| Cancelación | 15 | 15 | 1.78 s | 2.50 s |
| Total | 60 | 60 | 1.83 s | 2.90 s |

ANEXO C.1 — Exactitud de indicadores BI

Columnas requeridas: ID de validación, indicador, fecha de corte, filtros, valor de la fuente, valor del dashboard, diferencia, tolerancia, coincidencia, responsable y observaciones.

| Indicador | Verificaciones | Coincidentes | Exactitud |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes activos | 6 | 6 | 100 % |
| Suscripciones vigentes | 6 | 6 | 100 % |
| MRR | 6 | 6 | 100 % |
| Tasa de renovación | 6 | 6 | 100 % |
| Total | 24 | 24 | 100 % |

ANEXO C.2 — Rendimiento de dashboards

Columnas requeridas: ID de prueba, dashboard, filtros, número de registros, inicio, fin, duración, navegador, dispositivo, resultado y evidencia.

| Dashboard | Cargas | ≤ 3 s | Promedio | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen comercial | 10 | 10 | 1.72 s | 2.42 s |
| Suscripciones | 10 | 10 | 1.91 s | 2.68 s |
| Renovaciones | 10 | 10 | 2.08 s | 2.83 s |
| Total | 30 | 30 | 1.90 s | 2.83 s |

ANEXO D.1 — Evaluación del modelo de IA

Columnas requeridas en el detalle: ID anonimizado, fecha de predicción, periodo histórico, probabilidad, umbral, clasificación predicha, resultado real, VP/FP/VN/FN, versión del modelo y conjunto de evaluación. Datos simulados: 80 casos, umbral 0.60 y modelo v1.0.

| Resultado real | Predice no renovación | Predice renovación | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| No renovó | 24 (VP) | 6 (FN) | 30 |
| Renovó | 5 (FP) | 45 (VN) | 50 |
| Total | 29 | 51 | 80 |